## Slide 1: Beispiele von Organisationsformen zur Klärung des Heimfalls von Wasserrechtskonzessionen
Vorschläge an die Konzessionsgemeinden
Version vom Mai 2023, aktualisiert im Februar 2024

## Slide 2: Vorteile der Einführung einer Organisation zwischen Konzessionsgebern
Herstellen einer harmonische Zusammenarbeit zwischen den Konzessionsgebern;
Über ein stabiles Organ bis zum Ablauf der Konzessionen verfügen, um die Weiterverfolgung des Projekts trotz wechselnder Legislaturperioden zu gewährleisten;
Über ein Organ verfügen, das einen Gesamtüberblick hat und im Besitz aller relevanten Dokumente ist, um die Heimfall in ihrer Gesamtheit zu behandeln;
Erlaubt die gemeinsame Analyse und Klärung der offenen Fragen im Zusammenhang mit dem Heimfall von Wasserrechtskonzessionen (bspw. Fragen in Bezug auf die Wassernutzung, die Energiestrategie, neue zukünftige Partner, usw.);
Über eine Möglichkeit für den Austausch zwischen den Konzessionsgebern ohne die konzessionierten Gesellschaft verfügen. Dies, um die Interessen der Bürger und der zukünftigen Generationen vis-a-vis den Interessen der Konzessionärin angemessen zu vertreten.

## Slide 3: Mögliche Organisationsformen für die Konzessionsgeber

## Slide 4: Organisationsbeispiel n°1
Aktueller Konzessionär
Konzessionsgebern
Projektkomitee
Xx - Projektmanager
Xx - Vertreter des Kantons Wallis (DEWK)
Experten
Operativer
Projektleiter
Verwaltungsrat
Generalversammlung
Xx - Generalversammlung Präsident
Xx - Gemeindepräsident xx
Xx - Gemeindepräsident xx
Xx - Gemeindepräsident xx
Xx - Steuerungskomitee Präsident
Xx - Vertreter des Kantons Wallis (DEWK)
Steuerungskomitee
Xx - Steuerungskomitee Präsident
Xx - Vertreter der Gemeinden xx
Xx - Vertreter der Gemeinden xx
Xx - Vertreter des Kantons Wallis (DEWK)
Xx - Projektmanager
Die Experten müssen vom aktuellen Konzessionär unabhängig sein, um die Interessen der Konzessionsgeber zuverlässig vertreten zu können.

## Slide 5: Organisationsbeispiel n°2
Aktueller Konzessionär
Konzessionsgebern
DEWK
Koordination
Projektmanager
Experten
Die Experten müssen vom aktuellen Konzessionär unabhängig sein, um die Interessen der Konzessionsgeber zuverlässig vertreten zu können.
Operativer
Projektleiter
Verwaltungsrat
Generalversammlung
Xx - Generalversammlung Präsident
Xx - Gemeindepräsident xx
Xx - Gemeindepräsident xx
Xx - Gemeindepräsident xx
Xx - Steuerungskomitee Präsident
Xx - Vertreter des Kantons Wallis (DEWK)
Steuerungskomitee
Xx - Steuerungskomitee Präsident
Xx - Vertreter der Gemeinden xx
Xx - Vertreter der Gemeinden xx
Xx - Vertreter des Kantons Wallis (DEWK)
Xx - Projektmanager

## Slide 6
Generalversammlung - höchstes Organ
  Politisches Management des Heimfall-Projekts
  Kommunikation mit den Gemeinderäten und der Urversammlung jeder Konzessionsgemeinde
  Genehmigung der Budgets und Zuweisung der finanziellen Mittel
  Erarbeitung der strategischen Vision (z.B. zukünftige Wassernutzung)
  Genehmigung den Jahresbericht des Steuerungskomitee
Steuerungskomitee
  Strategisches und finanzielles Management des Heimfall-Projekts
  Validierung und Vergabe von Expertenmandaten
  Validierung der Expertenberichte
  Erstellung eines Jahresbericht zuhanden der Generalversammlung
  Leitung der externen Kommunikation
Projektkomitee oder Projektmanager/in
  Operatives und administratives Management des Heimfall-Projekts
  Erarbeitung des Pflichtenhefts für die Expertenmandate
  Verwaltung der Mandate der Experten der Konzessionsgeber
  Koordination mit dem Konzessionär gemäss der Delegation des Steuerungskomitee
  Überprüfung der Expertenberichte
  Kommunikation des Projektfortschritts an das Steuerungskomitee
Rollen und Verantwortlichkeiten - Beispiele

## Slide 7: Mögliche Organisationsformen für die Experten

## Slide 8: Experten Organisation Beispiel 1
Aktueller Konzessionär
Konzessionsgebern
Gemeinsam Experten des Kantons und der Gemeinden
Der Kanton beauftragt prinzipiell FMV als Experten
Technischer Experte
Wirtschaftlicher Experte
Rechtlicher Experte
Projektkomitee
Oder Projektmanager
Generalversammlung
Steuerungskomitee
Die Experten müssen vom aktuellen Konzessionär unabhängig sein, um die Interessen der Konzessionsgeber zuverlässig vertreten zu können.
Operativer
Projektleiter
Verwaltungsrat

## Slide 9: Experten Organisation Beispiel 2
Aktueller Konzessionär
Konzessionsgebern
Les exprts doivent être indépendants du concessionnaire actuel afin de représenter de manière sûre l’intérêt des communautés concédantes
Projektkomitee
Oder Projektmanager
Generalversammlung
Steuerungskomitee
Die Experten müssen vom aktuellen Konzessionär unabhängig sein, um die Interessen der Konzessionsgeber zuverlässig vertreten zu können.
Operativer
Projektleiter
Verwaltungsrat
Technische Experten
Kanton Experte (FMV)
Gemeinden Experte (xx)
Wirtschaftliche Experten
Kanton Experte (FMV)
Gemeinden Experte (xx)
Rechtliche Experten
Kanton Experte (FMV)
Gemeinden Experte (xx)

## Slide 10: Experten Organisation Beispiel 3
Aktueller Konzessionär
Konzessionsgebern
Projektkomitee
Oder Projektmanager
Generalversammlung
Steuerungskomitee
Die Experten müssen vom aktuellen Konzessionär unabhängig sein, um die Interessen der Konzessionsgeber zuverlässig vertreten zu können.
Operativer
Projektleiter
Verwaltungsrat
Experten des Kantons
(FMV)
Technischer Experte
Wirtschaftliche Experte
Rechtliche Experte
Experten der
Konzessionsgemeinden (xx)
Technischer Experte
Wirtschaftliche Experte
Rechtliche Experte
1 Vertreter der
Experten
Kanton
Konzessions
Gemeinden

## Slide 11: Experten Organisation Beispiel 4
Aktueller Konzessionär
Konzessionsgebern
Projektkomitee
Oder Projektmanager
Generalversammlung
Steuerungskomitee
Die Experten müssen vom aktuellen Konzessionär unabhängig sein, um die Interessen der Konzessionsgeber zuverlässig vertreten zu können.
Operativer
Projektleiter
Verwaltungsrat
Experten (FMV)
Technischer Experte
Wirtschaftlicher Experte
Rechtlicher Experte
Expertenausschuss der
Konzessionsgemeinden
Technischer Experte
Wirtschaftliche Experte
Rechtliche Experte

## Slide 12
Experten
  Analysieren den Bericht des Konzessionärs und anderer relevanter Daten
  Besuchen die Anlagen
  Erstellen den Bericht «Zustand der Anlagen»
  Erstellen den Bericht «Billige Entschädigung»
  Erstellen den Bericht «Marktwert»
  Erstellen den Bericht «Zusammenfassung »
Expertenausschuss der Konzessionsgemeinden
  Analysieren die Expertenberichte
  Beantragen Ergänzungen/Änderungen zu den Expertenberichten
  Nehmen zu den Expertenberichten zuhanden der Konzessionsgebern Stellung
Rollen und Verantwortlichkeiten - Beispiele

## Slide 13: Mögliche Rechtsformen

## Slide 14: Mögliche Rechtsformen
Die Konzessionsgeber können sich bspw. in Komitees, einfachen Gesellschaften OR Art. 530 - 551 oder Vereinen ZGB Art. 60 - 79 organisieren.
Weitere Informationen zu anderen Rechtsformen finden Sie hier (https://www.kmu.admin.ch/kmu/de/home/praktisches-wissen/kmu-gruenden/firmengruendung/auswahl-rechtsform.html)
Es ist möglich, in den Statuten der Gesellschaft festzuschreiben, dass die politischen Organe jeder Körperschaft (Gemeinderat, Urversammlung, Staatsrat und Kantonsparlament) die Behörden für formelle Entscheide bleiben.
Es ist möglich, in den Statuten festzuschreiben, dass jedes Mitglied ein Stimmrecht proportional zur konzessionierten Wasserkraft hat.
Weitere Informationen zum Vorgehen beim Heimfall finden Sie im Vademecum "Heimfall der Konzessionen" vom 20.04.2021 der DEWK
(http://www.vs.ch/retour-concessions)